# Team 9

# November 28, 2016

软件开发计划检查单

多部电梯集中调度系统

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目组成员信息** | | |
| **小组名称** | **Team9** | |
| **学号** | **姓名** | **本文档中主要承担的工作内容** |
| 14231014 | 金晖明 | 撰写文档 25% |
| 14091023 | 吴乐蒙 | 撰写文档 25% |
| 14231011 | 金燊 | 撰写文档 25% |
| 14231016 | 马琛骁 | 撰写文档 25% |
|  |  |  |
|  |  |  |

| 检查对象类型：软件开发计划 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 检查项说明 | 检查要点 |
| 1 | 完整性 | 软件开发计划应包含对开发过程的全面计划，无遗漏 | 交付产品  所需工作概述  实施整个软件开发活动的计划  实施详细软件开发活动的计划  进度表和活动网络图  项目组织和资源  培训  项目估算  风险管理 |
| 2 | 完整性 | 项目估算应考虑到项目可能支出的各个方面 | 人力资源成本  计算机资源成本 |
| 3 | 完整性 | 风险管理应充分考虑已经发生和可能发生的风险 | 对于项目需求的理解是否会产生歧义  成本是否能够负担 |
| 4 | 准确性 | 术语使用准确、正确 | 开发方法应用专业术语描述，如“面向对象开发方法” |
| 4 | 准确性 | 语句无歧异，使用的概念具有唯一确定的外延 | 文档中不应出现“等” |
| 5 | 一致性 | 所需工作概述与实施软件开发活动的计划应一致 | 对于每一条所需完成的工作，都应进行计划 |
| 6 | 一致性 | 实施软件开发活动的计划应与进度表一致 | 计划中设计的软件开发的各个阶段，都应该在进度表中有对应 |
| 6 | 一致性 | 实施软件开发活动的计划应与项目估算一致 | 项目估算应考虑到计划中设计的各个阶段可能的支出 |
| 7 | 一致性 | 实施软件开发活动的计划应与风险管理一致 | 风险管理应考虑到计划中设计的各个阶段可能发生的风险 |
| 8 | 一致性 | 所需工作概述应与交付产品一致 | 所有需要提交的产品都属于所需工作 |
| 9 | 规范性 | 图表应编号，标注题目 |  |
| 10 | 规范性 | 文档命名应遵循规范格式 | 文档命名为“Team9\_软件开发计划\_1.3” |
| 11 | 规范性 | 文档应遵循国家标准 | GBT 8567-2006 标准 |
| 12 | 规范性 | 文档应使用版本号来记录修改 | 三次修改的版本号 |
| 13 | 规范性 | 文档应使用现行规范的汉语 | 汉语词法、语法和标点符号 |
| 14 | 易理解性 | 文档应使用图表帮助理解 | 活动网络图  进度表 |